周口华耀城Z8地块桩基础工程

CFG成桩劳务采购招标文件

1. 招标项目简介

**周口华耀城Z8地块桩基础工程，项目建设单位为周口华腾置业有限公司，工程承包人江苏长江机械化基础工程有限公司，项目已具备施工条件，现对该项目的CFG成桩劳务进行公开招标。**

2. 项目概况

2.1招标范围：直径**400mmCFG桩约10万米，单桩长17米,采用长螺旋中心压灌法施工。**

2.2施工地点：**周口市周淮路与腾飞路交叉口。**

2.3工期：**工期约30天。**

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格的施工企业；

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

    4. 评标办法

  **合理低价中标（**招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间为**2019年09月 16日15时00分，报价单扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。**

5.2逾期送达或者未送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：http://js.ccgc.cn（信息共享→采购招标）或http://www.jscjgs.cn（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王福江13814444436

 江苏长江机械化基础工程有限公司

二〇一九年九月十日

劳务报价单

工程名称：周口华耀城Z8地块桩基础工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 型号 | 暂定量 | 承包方式 | 含税单价（元/米） | 备注 |
| 1 | CFG成桩 | 400mm单桩17m | 10万米 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、劳务发票等 |  | 自带地泵，不含水电、挖机 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 合同部分条款 | 1、付款方式： ①无预付款，工程完成支付合格工程量的70%，剩余验收合格后3个月内付清。 ②付款方式为电汇。 ③付款时需提供等额合规发票和收据，先票后款。 2、上述总价含人工费、机械进退场费、安拆费、停待费、辅材费、临设费、风险费、发票（增值税专用发票）等； 3、乙方须确保工期符合甲方的要求，服从现场质量、安全等管理； 4、**本报价表必须在2019年9月16日15点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标）**，联系人：王福江，电话：13814444436。 |

报价联系人： 电话：

报价人（章）： 日期：