锦绣德园1#-3#楼工程桩及地下车库抗拔桩工程

**凿桩头清运施工及桩孔掏土劳务招标文件**

1. 招标项目简介

**锦绣德园1#-3#楼工程桩及地下车库抗拔桩工程，**项目建设单位为**邯郸荣盛房地产开发有限公司，**工程承包人**江苏长江机械化基础工程有限公司**，沉桩已施工完成，现对该项目的**管桩凿除清运及桩孔掏土劳务施工**进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围： **ø500管桩桩头切割、清运及桩孔掏土。**

2.2施工地点：**邯郸市经济技术开发区新区纬五路以北，新区经四路以东**

2.3交货期或交付使用期：**随主体施工进度一致，工期约90天。**

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格企业。

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，做废标处理。

    4. 评标办法

**合理低价中标（**招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间为**2019年12月10日12时00分，报价单扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。**

5.2逾期送达或者未送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：http://js.ccgc.cn（信息共享→采购招标）或http://www.jscjgs.cn（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王福江13814444436

江苏长江机械化基础工程有限公司

二〇一九年十二月六日

劳务报价单

工程名称：锦绣德园1#-3#楼工程桩及地下车库抗拔桩工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 型号 | 暂定量 | 承包方式 | 含税单价 | 备注 |
| 1 | 凿桩头 | 500mm  管桩 | 1500个 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、运输、劳务发票等 | 0元/根 |  |
| 2 | 桩孔掏土 | 500mm  管桩 | 1500个 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、运输、劳务发票等 | 0元/根 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 合同部分条款 | 1、付款方式： ①无预付款，工程完成支付合格工程量的70%，其他验收合格后3个月付清。 ②付款方式为电汇或银行承兑。 ③付款时需提供等额合规发票和收据，先票后款。 2、上述总价含人工费、机械进退场费、安拆费、停待费、辅材费、临设费、风险费、发票（增值税专用发票）等； 3、乙方须确保工期符合甲方的要求，服从现场质量、安全等管理； 4、本报价表必须在2019年12月10日12点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标），询价联系人：王福江，联系电话：13814444436。 | | | | | |

报价联系人： 电话：

报价人（公章）： 日期：