徐州市公安局新建业务技术项目用房桩基工程

沉桩劳务采购招标文件

1. 招标项目简介

**徐州市公安局新建业务技术项目用房桩基工程，**项目建设单位为**徐州市公安局，**工程承包人**江苏长江机械化基础工程有限公司**，项目已具备施工条件，现对该项目的**预制桩沉桩劳务**进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：**预制桩约27000米，其中桩型PHC-500(100)AB约23000米、HKFZ500(310)AB约4000米，采用静压法沉桩，压桩力按设计图纸及现场相关单位（甲方、监理、项目部）的要求,预估压桩力不低于550t。**

2.2工程地点：徐州市**新城区明新路与太行路交叉口**

2.3工期：**工期约30天。**

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 资质条件：投标企业必须是具有独立法人资格的施工企业；

3.5 所有投标单位必须为中国煤炭地质总局入库供应商，否则报价无效，作废标处理。

    4. 评标办法

**合理低价中标（**招标人内部开标，不另行通知）

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间为**2020年05月 28日17时00分，报价单扫描件发送至专用开标邮箱jscjzbzy@163.com。**

5.2逾期送达或者未送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏煤炭地质局及江苏长江机械化基础工程有限公司官网（发布公告的媒介名称）上发布。网址：http://js.ccgc.cn（信息共享→采购招标）或http://www.jscjgs.cn（新闻资讯→经营动态）

7. 联系方式

招标人：江苏长江机械化基础工程有限公司

地址：南京市栖霞区尧新大道5号

联系人：王福江13814444436

江苏长江机械化基础工程有限公司

二〇二〇年五月二十七日

劳务报价单

工程名称：徐州市公安局新建业务技术项目用房桩基工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 型号 | 暂定量（米） | 承包方式 | 含税单价（元/米） | 备注 |
| 1 | 预制桩沉桩 | PHC-500(100)AB | 23000 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、劳务发票等 |  |  |
| 2 | 预制桩沉桩 | HKFZ500(310)AB | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 采用静压法沉桩，压桩力按设计及现场相关单位要求，预估压桩力不低于550t。 | | | | | | |
| 合同部分条款 | 1、付款方式： ①无预付款，工程完成支付合格工程量的70%，剩余验收合格后3个月内付清。 ②付款方式为电汇。 ③付款时需提供等额合规发票和收据，先票后款。 2、上述总价含人工费、机械进退场费、安拆费、停待费、辅材费、临设费、风险费、发票（增值税专用发票）等； 3、乙方须确保工期符合甲方的要求，服从现场质量、安全等管理； 4、**[本报价表必须在2020年05月28日12点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标](mailto:本报价表必须在2020年03月20日12点前盖章扫描发至邮箱jscjzbzy@163.com（逾期视为未投标)）**， 联系人：王福江，电话：13814444436。 | | | | | |

报价联系人： 电话：

报价人（章）： 日期：