连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工

预制桩沉桩劳务采购

招标文件

**招标编号：ZMCJ-HH-20201202**

招标单位：中煤长江基础建设有限公司

日期：2020年12月21日

目 录

[投标须知前附表 1](#_Toc59436825)

[投标须知 2](#_Toc59436826)

[投标文件组成 4](#_Toc59436827)

[预制桩沉桩劳务报价单 6](#_Toc59436828)

[投标承诺书 7](#_Toc59436829)

[法定代表人身份证明 8](#_Toc59436830)

[法人代表授权委托书 9](#_Toc59436831)

[投标廉洁承诺 10](#_Toc59436832)

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：中煤长江基础建设有限公司  地址：南京市栖霞区尧新大道5号  联系人（电话）：王福江13814444436 |
| 施工单位 | 中煤长江基础建设有限公司 |
| 项目名称 | 连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工 |
| 工程地点 | 连云港市徐圩新区 |
| 2 | 招标内容 | 预应力混凝土管桩PHC-500（110）AB-C80-\*\*\*沉桩劳务 |
| 工程量 | 约44000米 |
| 质量要求 | 合格 |
| 3 | 施工工期 | 工期暂定为2020年12月28日到2021年02月06日（约40天） |
| 4 | 投标人资格条件 | (1)具有相应资质；  (2)质量保证体系通过了国家标准的认证；  (3)工商营业执照、税务手续完备，能开具增值税专用发票；  (4)近三年类似工程完成情况良好； |
| 5 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘现场 |
| 6 | 工程款支付方式 | 完成支付70%，剩余验收合格后3个月支付 |
| 7 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 8 | 投标有效期 | 50天 |
| 9 | 投标文件递交地点 | 江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海B座1910室（[或上传至jscjzbzy@163.com](mailto:或上传至jscjzbzy@163.com)邮箱） |
| 10 | 投标截止时间 | 2020年12月28日15时前（送达或以邮寄日期为准） |
| 11 | 项目经理 | 袁明13815326065 |
| 12 | 开标方式 | 内部开标 |
| 13 | 中标通知方式 | 口头或书面通知中标人 |

投标须知

连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工，由中煤长江基础建设有限公司专业承包，项目具备施工条件，现对该项目的预制桩沉桩劳务进行招标。

**一、项目名称及地点**

1、工程名称：连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工

2、工程地点：连云港徐圩新区

**二、承包方式及质量要求**

1、劳务承包、根据图纸及规范要求等施工。不含水电费，按实际完成数量办理结算。要求达到国家施工验收质量标准，施工过程中对合同约定的施工范围内的施工内容严格执行规范及公司质量管理制度执行。

**三、踏勘现场**

1、投标人自行踏勘现场。应该认为经现场踏勘后，投标人对施工现场条件和状况已有充分的了解，并在其报价书中已经充分考虑了全部措施费用，此后不再变动和追加。

2、现场情况：目前处于场地平整完成、临水临电接入，场地基本能够满足打桩需求。

**四、安全文明要求**

安全文明施工，服从项目安全、文明施工管理。

**五、工期要求**

暂定开工时间：2020年12月28日，竣工时间：2021年02月06日。

**六、截标日期**

各投标人须于2020年12月28日15时前将投标书密封送交（或上传至jscjzbzy@163.com邮箱），逾期不予受理。

**七、投标文件的内容**

1、劳务报价单

（1）报价表（附件一），报价单按照招标人规定的付款方式进行报价。

（2）报价单下方请注明投标人名称并加盖公章、联系人、联系电话。

2、投标承诺书（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、法人代表授权委托书（附件四）。

5、招投标廉洁协议（附件五）

6、公司资信资料（加盖公章）

注：投标文件应密封完整，密封袋上均应写明工程名称、投标人名称、联系方式、加贴封条；投标文件必须按要求编写，按招标文件的规定签署，内容完整、字迹清晰。投标文件一式两份（一正一副）。

投标文件组成

**1、报价单**

**2、公司营业执照、资质等**

**3、投标承诺书**

**4、法定代表人身份证明**

**5、授权委托书**

**6、投标廉洁承诺**

连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工

预制桩沉桩劳务采购

投标文件

投标单位（章）：\*\*公司

日期：2020年12月\*\*日

预制桩沉桩劳务报价单

**工程名称：连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分目 | 规格型号 | 承包方式 | 计量单位 | 数量 | 含税综合单价（元/米） | 合价（元） | 备注 |
| 管桩沉桩劳务 | PHC-500（110）AB-C80 | 人工、机械、质量、工期、安全、施工措施、劳务发票等 | 米 | 44000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**投标报价说明：**

1、所有价格采用人民币报价；无预付款，工程完成支付合格工程量的70%，剩余桩基验收合格后3个月内付清；

2、含税综合单价含人工费、机械进退场费、安拆费、停待费、辅材费、临设费、风险费、劳保费、保险费、发票（增值税专用发票3%）等；乙方须确保工期符合甲方的要求，服从现场质量、安全等管理；

3、如某单价与总价不符，按单价修正；

投 标 人： （全称）（盖章）

法定代表人或

授权代理人： （签字）（姓名）

联系电话：

日 期： 年 月 日

投标承诺书

致中煤长江基础建设有限公司：

关于贵方连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工 预制桩沉桩劳务采购招标文件，我们作为投标人已熟知，并愿意参加该项目的投标，同时承诺如下：

1.我们将按要求及时向评标委员会提交投标文件中所有复印件的原件。

2.如我方中标，我方将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、保质、保量、安全的完成中标任务。

3.我方同意招标文件所规定的支付方式及付款比例及其他要求，并承诺在招标文件规定的基础上进行细部商务洽谈。

4.除非另外达成协议并生效，贵司的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同的组成部分。

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

年 月 日

法人代表授权委托书

致：中煤长江基础建设有限公司：

本授权书宣告：（投标单位全称）法人代表（姓名）合法地代表我投标人，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在（连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工）项目的招投标活动中，以我单位的名义签署投标文件，参与（连云港石化基地化工高盐废水处理工程（一期）桩基施工）预制桩沉桩劳务招标采购项目的协商、投标、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目投标一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。

被授权人身份证复印件或扫描件

投标单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期： 年 月 日

投标廉洁承诺

为保证本次招标工作公平、公正、杜绝腐败，投标人必须向招标人承诺以下廉正合作条款：

投标人或投标人工作人员不得以任何方式邀请招标人工作人员吃饭、喝酒、娱乐或进行其他消费，不得以任何形式向招标人工作人员赠送财物（包括但不限于实物、现金、礼券、提货卡等，下同），也不得以其他方式给予招标人工作人员好处；否则招标人有权取消投标人投标资格或者废除授标。

在招投标过程中如招标人工作人员向投标人及投标人工作人员索取财物及索要其他好处的或者要求吃饭、喝酒、娱乐以及其他消费的，投标人保证采取措施予以制止，并及时向招标人或中梁集团举报（监督举报电话见招标文件首页）；若投标人向招标人或中梁集团举报，一经查实，招标人同意根据实际情况每次给予投标人或举报人奖励；若投标人未向招标人或中梁集团举报并满足其要求的或隐瞒事实真相或故意包庇招标人工作人员的，招标人有权取消投标人投标资格或者废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

投标方有责任接受招标方在招投标期间廉正合作管理执行情况的监督。为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉洁建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，防止违法违纪现象发生，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议。

投标单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期： 年 月 日