- 采购公告

我公司拟对江苏国电投滨海港2×100万千瓦扩建项目500千伏送出工程（鹤栖~高荣线路）项目劳务分包采购采取竞争谈判。

采购编号：ZMCJ00CG20257015-02

一、项目主要内容

1、项目名称：江苏盐城鹤栖~高荣线路基础

2、工程地点：江苏省盐城市射阳县。

3、采购需求：

劳务分包内容：坑、所有基础材料运输、膨润土护壁、成孔、二次清孔、钢筋笼制作、下笼、地脚螺栓安装、浇注、养护、泥浆池挖填，完成至竣工验收合格的所有工作内容。

进场运输：道路修筑、钢板铺设、商砼二次倒运等；柴油发电；进出场费用；原地貌恢复；接地敷设；

4、计划工期：180日历天。

5、评标办法：满足项目采购需求情况下合理低价中标。

6、项目性质：工程类。

7、最高限价：195.00万元。

二、投标人资格要求

1.具有独立订立合同的能力,独立法人单位。劳务施工投标单位必须具有劳务资质、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的实力；

2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.信誉要求：投标人在近三年内（2022年01月01日至投标截止日）未发生重大质量、安全责任问题，无行贿犯罪、行政处罚等记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，拒绝参与本项目）

5.投标人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有投标人股权、在投标人中任职、存在亲属关系等。

6.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。

7. 本次采购不接受联合体投标。

三、主要日程安排

1.提交投标文件截止时间2025年2月14日上午10：00(北京时间)。

2.递交或邮寄地点：中煤长江地质集团有限公司（南京市栖霞区尧新大道5号515室招采部，联系人：刘工，联系电话025-85666601）。

3.开标：2025年2月14日10:00时(北京时间)在中煤长江地质集团5楼会议室开标会议室开标。

上述安排如有变化，采购人将视情况在中煤长江基础建设有限公司官网发布通知。

四、联系方式

采购单位：中煤长江基础建设有限公司

标书邮寄地址：南京市栖霞区尧新大道5号前院515室

联系人： 刘工         电话：025-85666601

邮箱：zmcjzc@163.com

中煤长江基础建设有限公司

2025年2月10日

第二章 竞争谈判须知

一、谈判文件说明

1. 谈判响应文件正本一份，应采用A4纸印刷（图表页可例外）装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，宜采用双面打印、软封面包装。

2. 谈判文件的密封、标记：

谈判文件正本应加贴封条，并在封套的封口处加盖竞争谈判响应人单位公章。封套上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址及“在  年  月  日  时  00分前不得拆封”字样。

二、谈判响应文件的提交

1.谈判响应文件提交的截止时间：2025年2月14日10时00分。

2.谈判响应文件递交地址：中煤长江地质集团有限公司（南京市栖霞区尧新大道5号515室招采部，联系人：刘工，联系电话025-85666601）。

三、报价、谈判、成交

1.谈判竞争谈判响应人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；

（3）竞争谈判响应人无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；

（4）竞争谈判响应人的报价超出预算控制价的；

（5）法律、法规规定的其他情况。

2.谈判响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，竞争谈判响应人给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。

（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）谈判会议开始后，竞争谈判响应人撤回谈判响应文件，退出谈判的；

（3）竞争谈判响应人串通报价的；

（4）竞争谈判响应人向采购单位、专家提供不正当利益的；

（5）成交竞争谈判响应人不按规定签订合同的；

（6）法律、法规规定的其他情况；

3.由谈判竞争谈判响应人在规定时间内进行书面最后一次报价及承诺，最后根据符合采购要求的质量和服务相等且报价最低的原则确定第一成交候选人。

4.成交通知

4.1 谈判结束7日内，采购人将以书面形式发出《竞争谈判采购结果通知书》，《竞争谈判采购结果通知书》一经发出即发生法律效力。

4.2 《竞争谈判采购结果通知书》将作为签订合同的重要依据之一。

5. 签订合同

5.1 成交竞争谈判响应人收到《竞争谈判采购结果通知书》后15日内与采购人签订合同。

5.2 谈判文件，竞争谈判响应人的谈判响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。

# 第三章 合同模版

| 项目合同编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 劳务分包合同 |  |  |
| 承包人（甲方）： |  |  |
| 分包人（乙方）： |  |  |
| 劳务工程名称： |  |  |
| 工程地点： |  |  |
| 合同签订日期： |  | 年 月 日 |

- 目 录

- 协议书..............................................1

- 通用条款............................................5

- 合同附件............................................10

附件一：劳务分包清单...................................11

附件二：乙方授权委托书.................................12

附件三：民工权益保障承诺书............................ 13

附件四：安全生产文明施工协议书.........................14

附件五：成本决算办理格式表.............................16

附件六：营业执照.......................................17

附件七：资质证书.................................... . 18

附件八：安全生产许可证.................................19

附件九：账号信息...................................... 20

- 协议书

劳务发包方：                           （以下简称：甲方）

劳务分包方：                           （以下简称：乙方）

依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现经双方协商达成一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3分包范围：

1.4合同工期 符合甲方要求 天，具体开工时间以甲方通知为准，如发生甲方原因导致的工期延误，则工期顺延。

第2条 劳务价款及计量方式

2.1 本工程的合同价款采用下列第      种方式计价：

1.固定总价：人民币（大写）：   ¥      。增值税税率为   %。

2.全费用综合单价

含税综合单价详见后附表。

暂定合同额人民币：       （¥：   元），不含税合同价款人民币：        (¥： 元)，增值税金人民币：       (¥：  元)，增值税税率为3%。合同额中包含2%的安全生产投入。

2.2工程量结算以质量验收合格的工程量为准，工程量计算方式见通用条款第2条。

第3条  劳务款的支付

3.1月度付款70%，当月10日前双方办理上月结算手续，结算手续完成后支付审定价款的70%劳务款；剩余部分的劳务款待本工程检测验收合格后无息付清。

3.2劳务款支付方式：现汇、银承或其他协商一致的合理支付方式。

3.3每次付款乙方须提供等额的符合甲方财务要求的增值税专用发票(税率3%，发票上应明确单位、数量，备注栏中应注明工程名称、工程地址，否则甲方有权拒收，且不承担延期付款的责任)，甲方见票付款。如乙方提供的发票被税务局查处为虚、假、废、套号或未完税发票时，乙方自行承担100%的补交税金、相关罚金等相应的法律责任和违约责任。甲方同时保留相应损失的索赔权利。

3.4甲方为乙方代付的各类保险，以及乙方自甲方领取的各类安全用品器材等，按“安全生产文明施工协议书”有关条款执行。

第4条  甲乙双方现场代表及职责

4.1 甲方委派     ，联系电话：       ，担任驻工地履行本合同的现场管理代表，负责本项目施工组织协调、工程质量、安全、进度的管理、检查，发起劳务款支付等事务。

4.2 乙方委派   ，身份证号：        ，联系电话：        ，作为授权委托人，驻现场管理乙方派出劳务人员、组织施工、对乙方的安全、质量、进度负责，负责计量申报、劳务款申请及进行劳务结算，在此过程中代表乙方签署一切文件并处理与之有关的一切事务。

4.3 甲方委派      ，联系电话：        ，专门负责现场合格工程量、签证的确认及本工程劳务款结算初步审核确认等事宜，其他甲方任何人的审核确认均视为无效。

第5条  通讯地址:

5.1 甲方通讯地址:*******，收件人:***，电话号码:***********

5.2 乙方通讯地址:*******，收件人:***，电话号码:***********。

第6条 劳务作业目标

5.1 质量目标：达到合格标准。由乙方原因导致的质量事故，以及由此产生的所有费用由乙方承担。

5.2 安全文明绿色施工目标：不发生重大伤残事故，因乙方原因造成的事故有乙方承担相关责任和义务。具体按附件3《安全文明施工协议书》执行。

第7条 附则

6.1 甲乙双方在本合同上签字并盖章后合同生效，合同用印时，合同文本必须加盖甲乙双方印章的骑缝章。

6.2 甲乙双方履行完合同全部义务后，合同终止。

6.3 合同履行中出现未约定事项的，按照国家现行法律法规执行。

6.4 合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

第8条 投诉渠道

为维护公平、公正的商业环境，保护双方合法权益，凡在施工过程中出现“吃、拿、卡、要”现象，存在质量问题、安全隐患敬及民工权益受到侵害时，请及时向公司监察部门予以举报：举报电话：025-68225695

| 甲方：中煤长江基础建设有限公司 （合同专用章 ） 地 址：江苏省南京市栖霞区尧新大道5号 法定代表人 ：王兵 或签约代表： 联系电话： 纳税人身份：增值税一般纳税人 营业执照编号：320000000202005250033 社会信用代码：13200001347845848 开户银行：建设银行南京尧化门支行 银行账号：32001597338052500491 联行号：1053 0100 0909 | 乙方： （公章或合同专用章） 地 址： 法定代表人： 或委托代理人： 联系电话： 纳税人身份： 营业执照编号： 社会信用代码： 开户银行： 银行账号： 联行号： |
| --- | --- |

第二部分  通用条款

第1条  乙方责任

1.1乙方必须按照施工规范、施工图纸、甲方技术交底和验收标准以及甲方依据合同发出的指令要求施工。

1.2乙方根据所涉图纸及工程勘察报告，负责组织合同约定的施工机具及配套设备和熟练工人进场施工，并向甲方提供进场人员符合要求的身份证、上岗证原件和复印件，原件在有关部门验收后还给乙方；

1.3乙方进场务工人员年龄须小于55周岁，乙方须为其购买意外伤害保险和劳动保护用品，或由甲方代为办理，相关办理费用在劳务款结算时扣回，不符合要求乙方人员一律不得进入施工现场。

1.4乙方应妥善保管、使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏及不合理损耗，乙方应按采购价赔偿，并承担因此造成的其他经济损失。

1.5乙方应及时支付民工工资。按月向项目部提供发放民工工资相关资料，如考勤表、工资表、个税申报清单等，否则甲方不予结算办理。如甲方代为发放民工工资，乙方应配合提供相关资料。因乙方拖欠民工工资导致甲方受到举报或查处的，甲方将对乙方处于每次10万元人民币的处罚。

1.6乙方不得外泄施工现场资料及与工程有关的图片、影像、文字传播，否则，甲方可以视情况给与1-3万元的罚款，或承担由此引起的刑事责任。

第2条 工作内容及计量

2.1固定总价合同所包含的费用

固定总价合同包含但不限于以下费用：乙方为完成作业范围内图纸所示全部工作内容的资源配备、施工准备、完成所有劳务作业所需人工费、辅材费、保险费、劳保费、辅助工器具使用费、人员出进退场费、安全风险费、安全文明施工费、措施费，配合费、缺陷修复费及由乙方自行承担的人员食宿费，乙方的管理费、利润、规费、税金和风险费及可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用。合同总价不因地质情况变化、市场价格变化、工期变化、天气影响等因素而调整。

2.2全费用综合单价包含的费用

全费用综合单价为乙方为完成作业范围内图纸所示全部工作内容的资源配备、施工准备、完成所有劳务作业所需人工费、辅材费、保险费、劳保费、辅助工器具使用费、人员出进退场费、安全风险费、安全文明施工费、措施费，配合费、缺陷修复费及由乙方自行承担的人员食宿费，乙方的管理费、利润、规费、税金和风险费及可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用。全费用综合单价不因地质情况的变化、工程量的增减、工期的变化而调整。

除另有约定，本合同全费用综合单价不予调整。

## 2.3计量方式

A、机械成孔灌注桩：

计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量累计计量，工程量计算方式如下：

1.空孔：空孔减3米后，按50%计取。

2.实桩：有效桩长乘以桩设计截面积（π取3.14）以立方米累计计量。即：实桩工程量＝有效桩长*桩设计截面积累计计量。有效桩长为自满足设计成孔条件最小值的桩底标高至桩顶设计标高的长度。

B、预制桩：

计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量为累计计算，工程量计算方式如下：

1.送桩：送桩深度大于3米的，扣除3米后按50%计量。

2.实桩：以设计有效桩长累计计量，计量单位：m。

实际桩顶标高高于设计桩顶标高的，其高出部分的实桩不予计量。

C、人工挖孔灌注桩：

计量方式：工程量计量以签字确认的合格挖孔体积（M3）累计计量。

D、锚杆

计量方式：工程量计量以签字确认的合格工程量累计计量，按锚杆（锚索）设计成孔深度累计计量，计量单位：m。

E、深搅桩

计量方式：工程量计算以签字确认的合格工程数量累计计算，工程量计算方式如下：

1.空搅长度减3米后，按50%计取。

2.双轴深搅桩按每幅设计有效桩长乘以截面积（0.702m2）以立方米累计计算。

3.三轴深搅桩按每幅设计有效桩长乘以截面积（Ф850截面积按1.031m2，Ф650截面积按0.899m2计取）以立方米累计计算。

F、高压旋喷

计量方式：工程量计算签字确认的合格工程数量累计计算，工程量计算方式如下：

1.空桩减3米后，按50%计取；

2.高压旋喷桩以设计有效桩长累计米数计算工程量；

3.高压旋喷桩引孔以现场实际发生米数累计计算。

G、钢筋制安

- 材料用量要求

- 计量方式：严格按着图纸设计参数执行，钢材损耗率控制在1%以内。

- 施工进度要求

服从甲方指挥，满足甲方进度要求。

第5条 结算

5.1分包工作内容以外的所有工作签证、调价、结算须经甲方工程部门和成本核算部门审核同意，并加盖甲方合同专用章后方可作为最终结算和付款的依据。仅项目部人员签字、盖项目部印章的任何有关涉及结算款调整的协议、说明等均不能作为工程结算及付款依据。

5.2分包内容无隐蔽工序且今后不可能再出现质量隐患的，可以按结算审核单为准进行最终结算，并作为最终结算付款依据。

5.3分包内容有隐蔽工序的，是否有质量问题需要较长时间后（如开挖后才能暴露等）才能确定，经甲方现场管理人员确认后，可以进行初步结算。

5.4所有结算金额并非固定不变，如结算后出现质量缺陷、发现有应扣未扣费用等情况时，相应费用直接在结算款中扣除，乙方充分理解并无条件同意。

第6条 工期顺延及违约责任

6.1工期相关要求协议书第1条约定执行。出现下列情形，工期顺延，甲方不承担延期引起的相关费用。

1.业主方未按期交出施工场地、提供水、电源；

2.因工程设计变更，致工程量增加或减少的；

3.其它非甲方原因导致无法正常施工的。

6.2乙方未能按照合同的规定履行，出现下列情形的，甲方有权立即解除合同，无须对乙方的损失进行赔偿，甲方同时有权要求乙方赔偿由此而引起的甲方的损失。

1.不按期进场施工的；

2.因乙方原因影响工程进度；

3.因乙方原因而导致甲方承包工程延期竣工；

4.因乙方原因而导致工程达不到合同约定质量标准或影响整体工程验收；

5.其它乙方原因造成的损失。

第7条 违约责任

7.1未完成甲方下达的施工计划，延误工期的，乙方按照 1000元/天承担违约金；

7.2质量达不到验收标准，乙方应无条件返工，费用由乙方承担，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由乙方承担；

7.3未经甲方书面同意擅自停工的，乙方应承担停工期间给甲方造成的损失；

7.4 乙方以非正当方式（包括2人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付违约金 20000元/次；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。

7.5 甲方有权在劳务款结算中足额扣除乙方应付的违约金等费用。

第8条 争议解决

8.1本合同履行期间如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，则提交工程所在地法院管辖裁决。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

8.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.调解要求停止合同工作，且为双方接受；

3.法院要求停止合同工作。

甲方：中煤长江基础建设有限公司       乙方：

（合同专用章）                    （合同专用章或公章）

法定代表人/签约代表人：             法定代表人/签约代表人：

联系电话：                          联系电话：

日期：                              日期：

第三部分  合同附件

附件一：劳务分包清单

附件二：乙方授权委托书

附件三：民工权益保障承诺书

附件四：安全生产文明施工协议书

附件五：成本决算办理格式表

附件六：营业执照

附件七：资质证书

附件八：安全生产许可证

附件九：账号信息

附件一

劳务分包清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价(元) | 含税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币(大写)： |  |  |  |  |  |  |

附件二

授 权 委 托 书

致 中煤长江基础建设有限公司 :

本授权委托书声明：我     系       的法定代表人，现授权委托     为我公司代理人，以本公司的名义参与                 劳务分包的报价、合同的洽谈、签署、组织劳务施工、进行劳务款结算、申请、收取等事宜，代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人：      性 别：     年  龄：

身份证号码：               单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件（身份证）

附件三

民工权益保障承诺书

致中煤长江基础建设有限公司:

我司自愿参与贵司          的劳务分包工作，并同意在合同履行过程中，就民工权益保障工作向贵司做如下郑重承诺：

- 我司承诺不以任何理由拖欠民工工资，如我司延迟、拒绝支付民工工资或支付行为不符合有关政策要求时，贵司可拒付劳务费用，直至按要求整改完成；

- 如因我司拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事、非法聚集、非法游行、去政府部门上访或聚集在贵司项目部和/或公司办公场所阻挠影响办公，自愿同意扣罚5万元/次(劳务费用不足时则全额扣除)；

- 如因我司拖欠民工工资而导致贵司被举报或受到政府主管部门查处，被拒绝市场准入、信用手册扣分、负面不实信息在新闻、报刊、网络、自媒体等媒介上传播，给贵司企业及品牌形象带来不良影响的，自愿同意在劳务分包费用中扣罚10万元/次(劳务费用不足时则全额扣除)；

- 我司承诺，一旦出现因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响的,我司承担由此产生的全部责任，并承诺赔偿贵司全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期收益、罚款/罚金、保管费/修复费、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、交通费等合理费用）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

承诺日期：

附件四

安全生产文明施工协议书

承包单位：中煤长江基础建设有限公司  （以下简称为甲方）

分包单位：                          （以下简称为乙方）

为了加强项目安全文明生产管理，明确双方责任，特签订本安全生产文明施工管理协议。

一、工程名称、责任范围

（一）工程名称：

（二）责任范围：乙方所承担的本工程施工中的人身安全和施工设施及环境的安全

二、安全责任及义务

（一）甲方安全责任及义务

1、认真贯彻执行安全生产法律、法规。

2、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。

3、甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全告知、教育、考核。

4、甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并规定给予处罚。

5、甲方有权对不服从从安全生产管理的乙方人员责令退场。

6、甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。

（二）乙方安全责任及义务

1.必须遵守国家法律法规、操作规程以及甲方的各项规章管理制度。必须接受甲方对安全文明施工的管理、检查和指导。必须接受甲方、建设单位、监理单位对违章、违纪人员的处罚。

2.施工现场必须明确专、兼职安全管理人员，遵守各级安全生产岗位责任制。

3.贯彻甲方工程项目质量安全和文明施工目标和标准化建设要求，在机械防护、安全用电、个体防护、安全教育、持证上岗、安全操作、现场布置、人员管理等方面实行标准化建设全过程管理，足额投入安全费用，不断改善安全生产条件，防止安全环保事故发生。

4.乙方进入工地的作业人员必须符合甲方现场管理的要求。乙方必须为所属从业人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

5.乙方负责整个劳务施工期间自身的安全管理工作并承担安全责任。必须保护好施工中使用的照明、围栏、护板、警告信号等设施（损毁按市场价的 120%赔偿），并负责自身安全保卫，确保施工期间场内人员的安全。乙方在施工过程中因自身原因发生安全事故，要承担相关责任和义务，并承担由此产生的一切经济损失。

6.因乙方未按甲方指令施工产生的噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、罚款等的一切责任与费用均由乙方承担。

7.若施工中发生质量事故，乙方须及时报告甲方，且须积极主动解决问题，并承担相应的责任和费用。如乙方隐瞒质量事故或未及时解决，质量事故暴露后，甲方有权自行处理，所产生的相关费用由乙方承担；乙方责任导致的工程质量问题没有得到彻底解决之前，乙方的工程款不予结算，待工程质量问题彻底解决后，甲方在扣除因质量问题造成的损失后，再行结算给乙方。

三、安全文明施工目标

不发生重特大安全事故。

四、安全生产文明施工抵押金

本项目实行安全生产文明施工抵押金制度。数额为合同金额的 /  %。在甲方支付第1笔工程款时从中扣除。在抵押期内乙方遵章守纪，未发生任何安全事故或对环境未造成破坏，甲方接到乙方申请后办理退还手续，如乙方有违章行为或发生事故的，甲方应扣除相应的罚款后将剩余安全抵押金退回乙方。安全保证金不足以支付罚款的，甲方有权继续追偿。

五、协议有效期

从该项目人员、设备进场开始至项目结束。

六、本协议书一式贰份，甲方一份、乙方一份，甲乙双方盖章或签字后生效。

甲 方：中煤长江基础建设有限公司              乙方：

甲方代表：                                   乙方代表：

签订日期：     年     月     日              签订日期      年     月     日

附件五

结算办理格式表

中煤长江基础建设有限公司

工程劳务分包、材料供应结算审核单

| 项目名称 |  | 工作内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包单位名称 |  | 联系人 |  |  |
| 项目部 | 质量 |  | （质检员） |  |
|  | 安全 |  | （安全员） |  |
|  | 完成工作量数量及合同价格 |  | （计量委托人） |  |
|  | 对整体履行情况确认 |  | (项目经理) |  |
|  | 项目部送审金额大写： ￥： |  |  |  |
| 审核部门 | 审核意见 |  | 审核人 | 日期 |
| 工程部 |  |  |  |  |
| 质量安全部 |  |  |  |  |
| 经营部 |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |
| 公司审定金额（元） | 大写： ￥： |  |  |  |
| 工程部分管领导: |  |  |  |  |
| 经营部分管领导: |  |  |  |  |
| 公司负责人: |  |  |  |  |

批准日期：

注：1、此表为成本结算封面。

2、本结算审核单签字完整后有效。

3、附件：项目部上报成本结算资料（含分包方认可的已完工程量统计表；分包方签订合同；价格调整依据；项目部结算单）

# 第四章 谈判响应文件格式

江苏国电投滨海港2×100万千瓦扩建项目500千伏送出工程（鹤栖~高荣线路）项目劳务分包采购

响应文件

采购编号：ZMCJ00CG20257015-02

谈判响应人：

法定代表人或委托代理人：

日期：       年       月      日

# 目  录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权书

三、报价单

四、供应商廉洁承诺书

五、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

六、征信报告

七、资格证明文件

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：               （盖单位章）

年       月       日

二、法人代表授权委托书

致：中煤长江地质集团有限公司

本授权书宣告：          （投标单位全称）法人代表      （姓名）合法地代表我投标人，授权       （投标人或其下属单位全称）的      （职务）     （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在        （项目名称）项目的招投标活动中，以我单位的名义签署投标文件，参与       （项目名称）采购项目的协商、投标、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目投标一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。

被授权人身份证复印件或扫描件

投标单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期：       年     月      日

- 报价单

- 投标报价表

工程名称：江苏国电投滨海港2×100万千瓦扩建项目500千伏送出工程（鹤栖~高荣线路）

工程地点：江苏省盐城市射阳县

| 序号 | 桩号 | 基础型式 | 单位 | 暂定工程量 | 全费用综合单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (元/m3) |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | B66、B67、B69、B71、B73、B77、B78、B79、B81、B82、B83 | 单桩 | m3 | 1446.56 |  |  |  |
| 2 | B68、B70、B72、B74、B75、B76、B80 | 群桩 | m3 | 2008.64 |  |  |  |
| 3 | B68、B70、B72、B74、B75、B76、B80 | 承台 | m3 | 921.72 |  |  |  |
| 4 | B68、B70、B72、B74、B75、B76、B80 | 垫层 | m3 | 113.68 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泥浆外运 | 正循环施工 | m3 | 3455.2 |  |  |  |
| 2 | 余土外运 | 反循环施工 | m3 | 3455.2 |  |  |  |
| 3 | 余土外运 | 承台及垫层 | m3 | 1035.4 |  |  |  |
| 3 | 道路修筑 | / | m2 | 2165 |  |  |  |
| 4 | 河塘施工 |  | 基 |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌注桩施工单价 |  | 包含：分坑、所有基础材料运输、膨润土护壁、成孔、二次清孔、钢筋笼制作、下笼、地脚螺栓安装、浇注、养护、泥浆池挖填，完成至竣工验收合格的所有工作内容。 |  |  |  |  |
| 2 | 全费用 |  | 包含：（1）进场运输：道路修筑、钢板铺设、商砼二次倒运等；（2）柴油发电；（3）进出场费用；（4）原地貌恢复；（5）接地敷设；（6）税金：税率3%。 |  |  |  |  |
| 3 | 甲供材料 |  | 包含：钢筋、商品混凝土、骨干人员 |  |  |  |  |

报价说明：

1、所有价格采用人民币报价，税率3%；

2、如某单价与总价不符，则以较低价为准，或作废标处理；

3、采购人在报价表中所提供的标的物的数量是暂定数量，不作为最终结算与支付的依据；

4、付款节点：月度付款70%，当月10日前双方办理上月结算手续，结算手续完成后支付审定价款的70%劳务款；剩余部分的劳务款待本工程检测验收合格后无息付清。

5、更改付款方式的作为废标处理。

报价人（盖章）：

代表：

联系电话：

报价日期：  年   月   日

四、供应商廉洁承诺书

致：中煤长江地质集团有限公司

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招 标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查(贵方联系电话:025-68225849,联系人:张春林)。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

五、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加                项目谈判，自2022年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日期：

六、征信报告（在国家征信平台上下载报告）

七、资格证明文件

资格证明文件（需加盖公章，否则无效）

1、营业执照的复印件

2、安全生产许可证

3、劳务资质证明

4、其他资格证明文件