采购公告

我公司拟进行南通市海门城区海门R22005项目桩基工程灌注桩劳务分包零星采购进行竞争谈判采购。

采购编号：ZMCJ-LXCG-2025-CZ-0012

一、项目概况

项目名称：南通市海门城区海门R22005项目桩基工程

采购需求：灌注桩劳务分包（详见报价清单）

项目地点：南通市海门经济技术开发区

评审办法：满足项目采购需求情况下最低价中标

二、响应人的资格要求

1.参与报价企业必须是具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照、劳务资质、安全生产许可证、施工现场需配备专职安全员一名（持有安全员C证）、并在人员、资金等方面具有相应的实力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一包件进行报价。

三、报名方式

凡有意参加者，请于2025年10月20日上午10：00前将加盖单位公章的报价单投递或扫描件发送至相关联系人。

三、报价人需提供以下材料

资格证明文件、报价明细（必须加盖单位公章）。

四、投标报名联系方式

采购人：中煤长江基础建设有限公司常州分公司

地  址：江苏省常州市和电路10号

联系人：许工             联系电话：13775110623

中煤长江基础建设有限公司

2025年10月15日

# 南通市海门城区海门R22005项目桩基工程

# 灌注桩劳务分包报价单

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 含税金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 灌注桩 劳务 | 1、施工方式：灌注桩施工； 2、桩型：不区分桩型，桩型综合考虑； 3、含施工水电费； | m | 531.00 |  |  |
| 2 | 砼灌注 劳务 | 1、桩径：不分桩径； 2、混凝土类别、强度等级：不分类别、等级； 3、混凝土总包供，含施工水电费； | M3 | 204.25 |  |  |
| 3 | 钢筋笼 劳务 | 1、钢筋直径综合考虑，钢筋笼制作并自行运输及安放； 2、钢筋总包供，含施工水电费； | T | 10.05 |  |  |
| 4 | 声测管 劳务 | 1、外径、壁厚、材质：按图纸要求； 2、声测管总包供，含施工水电费； | M | 900.00 |  |  |
| 5 | 后注浆 劳务 | 1、灌注桩后压浆； 2、水泥总包供，含施工水电费； | 根 | 12.00 |  |  |
| 6 | 凿桩头 劳务 | 1、截（切割）桩，混凝土桩破碎； 2、桩头凿平，含施工水电费； | 根 | 12.00 |  |  |
| 7 | 泥浆处理 劳务 | 1、消纳费：包含； 2、运距：综合考虑； 3、所属区域：海门； | M3 | 204.25 |  |  |
| 8 | 含税价款合计 |  |  |  |  |  |

# 付款方式：

乙方每两个月按实际已完成的实物合格工程量向甲方上报工程进度报表，经甲方确认后，甲方向乙方支付至桩基工程审核后已完产值的70%；若乙方工程完工3个月后，业主（总包）未进行桩基验收，则甲方向乙方支付至桩基工程审核后已完产值的80%；乙方配合甲方及业主（总包）桩基检测单位出具桩基检测合格报告后，合同内全部工程检测合格、竣工验收合格且竣工验收资料完整移交归档后，并向甲方及业主（总包）办理完成移交手续进行结算，结算完成后支付至结算总价的97%，开具100%足额增值税专用发票；余款3%作为工程质量保修金，在整体工程综合验收合格后30个工作日内付清（无息），同时扣除质保期内的由甲方及业主（总包）代垫付应由乙方承担的费用。

报价人（单位盖章）：

代表：              联系电话：

报价日期：     年     月    日