零星采购公告

我公司拟进行年产30万吨高性能复合材料项目二期平整场地、降水排水及地基强夯工程项目的劳务分包采零星采购进行竞争谈判采购。

一、项目概况

项目名称：年产30万吨高性能复合材料项目二期平整场地、降水排水及地基强夯工程。

采购需求：劳务分包采购，具体以项目实际需求为准。

项目地点：安徽省安庆市。

评审办法：满足项目采购需求情况下最低价中标。

二、响应人的资格要求

1.成立不少于一年具有相应经营范围的独立法人单位,有合格有效的营业执照，劳务资质、安全生产许可证、施工现场需配备专职安全员一名（持有安全员C证），并在人员、资金等方面具有相应的实力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一包件进行报价。

三、报名方式

凡有意参加者，请于2026年04月07日上午10：00前递交（或邮寄）。

三、报价人需提供以下材料

1、报价明细；

2、营业执照副本、资质证书等复印件；

注：上述材料必须加盖单位公章。

四、投标报名联系方式

采购人：中煤长江基础建设有限公司常州分公司

地  址：江苏省常州市和电路10号

联系人：许工             联系电话：0519-88867998

中煤长江基础建设有限公司

2026年04月02日

年产30万吨高性能复合材料项目二期平整场地、降水排水及地基强夯工程劳务分包采购报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税租赁费用（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 平整场地、清理杂草及杂草处置劳务 | M2 | 47718.62 |  |  | 不含车间3，仓库两个单体 |
| 2 | 整个强夯施工期间排水降水劳务，满足强夯施工要求 | M2 | 74919.57 |  |  |  |
| 3 | 二期地块内高区土方内倒劳务，满足二期场地平整要求 | M3 | 10400.00 |  |  | 不含车间3，仓库两个单体 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.1.以上报价是否含税：是 （税率：  ％） 否

- 2.以上材料报价有效期为30天。

付款方式：

- 合同签订后15个工作日内且人员进场，支付合同总价的10% 作为预付款，以承兑方式支付；平整场地、场内土方平衡工作完成后15个工作日内支付合同总价的30% 作为进度款，以承兑方式支付；工程完工进度达100%，对完工质量进行检测，测试结果合格，支付合同总价的40%作为完工款，以承兑方式支付；完成结算手续后30个工作日内，甲方支付至结算价的95%；合同金额5%的余款做为质量保证金，自验收合格后1年，甲方在保修期满之日起7个工作日内付清，以承兑方式支付。

报价人（单位盖章）：

代表：

联系电话：

报价日期：    年    月    日

资格证明文件

（响应人需提供合格有效的营业执照，劳务资质、安全生产许可证、施工现场需配备专职安全员一名（持有安全员C证））