# 采购公告

我公司拟对312 国道常州横林至湖塘东段工程施工项目2023-HLZHT-G312-SG1 标段桩基工程项目进行灌注桩劳务公开比选采购。

采购编号：灌注桩劳务：ZMCJ-CG-2024-25-03

## 一、项目概况

1.项目名称：312 国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 2023-HLZHT-G312-SG1 标段桩基工程项目

2.采购需求：灌注桩劳务：暂定 75640.71m³

3.工期:280 天

4.项目地点：江苏省常州市

5.评标办法:满足项目需求条件下合理低价成交（工期时效紧急， 中标人不唯一）

二、报价人响应资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照，必须具有劳务资质，安全生产许可证等资质，并在人员、资金等方面具有相应的实力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）投标人在 2021 年 1 月 1 日至今无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国 ”www.cr editchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）具有履行合同所必需的专业技术、同类业绩（如有）；

（五）本次采购不接受联合体报价。具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一项目进行投标。

## 三、报名方式

凡有意参加者，请于 2024 年 3 月 6 日上午 10:00 前将响应文件快件投递或现场纸质送达。

## 四、投标人需提供以下材料

1、营业执照副本、资质证书等复印件（在集团公司供应商库无需提供）；

2、法人身份证明及授权委托书；

3、报价明细；

注：上述材料必须加盖单位公章。

五、联系方式

招标单位： 中煤长江地质集团有限公司

采购单位： 中煤长江基础建设有限公司

标书邮寄地址：南京市栖霞区尧新大道 5 号前院515 室

联系人： 刘晓梅

联系电话： 025-85666601

邮箱： zmcjzc@163.com

中煤长江地质集团有限公司

2024 年 3 月 1 日

312国道常州横林至湖塘东段工程施工项

目2023-HLZHT-G312-SG1标段桩基工程项

目灌注桩劳务公开比选采购响应文件

采购编号：ZMCJ-CG-2024-25-03

投标单位：

联系人：

联系方式：

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：	 系                           （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：               （盖单位章）	 年       月       日

# 法人代表授权委托书

致：中煤长江基础建设有限公司

本授权书宣告：          （投标单位全称）法人代表     （姓名）合法地代表我投标人，授权       （投标人或其下属单位全称）的      （职务） （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在        （项目名称）项目的招投标活动中，以我单位的名义签署投标文件，参与       （项目名称）采购项目的协商、投标、签订合同及有关文件，并执行一切与此有关事项。

我们对被授权人签名负全部责任。在贵公司接到撤消授权的书面通知以前，本授权书对本项目投标一直有效。被授权人在授权有效期内签署所有文件不因授权的撤消而消失。

被授权人身份证复印件或扫描件

投标单位（公司全称、章）：

授权人（法人代表签字）：

被授权的代理人（签字）：

授权日期：       年     月      日

# 中煤长江基础建设有限公司

# 搅拌桩劳务报价单

## 一、项目概况：

工程名称：312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目2023-HLZHT-G312-SG1标段桩基工程

工程地点：常州经济开发区与无锡市惠山区交界处，向西沿老路改扩建，止于与横洛西路处

## 二、报价信息：

| 序 号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件： 陆上 | m3 | 840.00 |  |  |
| 2 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1.2m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件： 陆上 | m3 | 56997.03 |  |  |
| 3 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1.3m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件： 陆上 | m3 | 4324.87 |  |  |
| 4 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1.5m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件： 陆上 | m3 | 7773.27 |  |  |
| 5 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1.3m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件：水中 5.水上施工平台由总包提供，暂按土围堰形式考虑 | m3 | 2759.43 |  |  |
| 6 | 旋挖灌注桩劳务 | 1.桩径：1.5m 2.护筒长度：综合考虑 3.地层情况：除入岩，入岩另计 4.施工条件：水中 5.水上施工平台由总包提供，暂按土围堰形式考虑 | m3 | 2946.11 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价是否含税：是o（税率：      ％） 否o

2.以上材料报价有效期为30天。

3.如某单价与总价不符，则以较低价为准，或作废标处理；

## 二、结算方式：

o1.商业承兑，接收比例或金额：                  。

o2.银行承兑，接收比例或金额：                  。

o3.现金结算。

## 四、付款方式：

乙方每月25日前提交当月进度款支付申请，经甲方审核后于次月30号前支付上月已完造价的50%；工程完工并退场后付至已完造价的65%；验收合格后付至已完造价的80%；结算完成后付至结算金额的95%（此节点付款需开具结算款全额发票）；剩余5%在结算完成满1年后一次性无息付清。

报价人（个人签字、单位盖章）：        代表：

联系电话：

报价日期：  年   月   日

# 供应商廉洁承诺书

致：中煤长江基础建设有限公司

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织招 标采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通招标等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便

。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单 ”或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字）

范本编号：CJGS-FB-001

项目合同编号：CJGS-CZGS/JC/

# 劳务分包合同

承包人（甲方）：中煤长江基础建设有限公司

分包人（乙方）：

劳 务 工 程 名 称：312 国道常州横林至湖塘东段工程施工项目2023-HLZHT-G312-SG1 标段桩基工程

工  程  地  点：自常州经济开发区与无锡市惠山区交界处，向西沿老路改扩建，止于与横洛西路处

合 同 签 订 日 期：       年    月      日

# 第一部分  协议书

劳务发包方：                        （以下简称：甲方）

劳务分包方：                        （以下简称：乙方）

依照有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实守信的原则，现经双方协商达成一致，订立本合同。

### 第 1 条、工程概况

1.1 工程名称： 312 国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 2023-HLZHT-G312-SG1标段桩基工程

1.2 工程地点：自常州经济开发区与无锡市惠山区交界处，向西沿老路改扩建，止于与横洛西路处

1.3 分包范围：灌注桩劳务

1.4 工程施工工期：本合同工期为 210 天，并满足业主工期管理要求。

计划开工日期：    年   月     日（具体以发包人批准日期为准）。

计划竣工日期：    年   月     日。

### 第 2 条、劳务价款及计量方式

2.1 本工程的合同价款采用下列第       种方式计价：

1、固定总价：人民币（大写）：            ¥           。增值税税率为    %。

2、全费用固定综合单价：

暂定含税合同价金额为：人民币（大写）           ，其中，不含税金额为：         元，增值税税率：     %，增值税税额：          元。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，应付未付款项的税款多退少补。最终结算按照合同条款执行。

3、价格组成见后附《已标价的劳务分包清单》。

2.2 工程量结算以质量验收合格的工程量为准，工程量计算方式见通用条款第 2 条。

### 第 3 条、劳务款的支付

3.1 劳务款的支付（含进度款及农民工工资）：乙方每月25 日前提交当月进度款支付申请，经甲方审核后于次月30 号前支付上月已完造价的50%；工程完工并退场后付至已完造价的 65%；验收合格后付至已完造价的80%；结算完成后付至结算金额的95%（此节点付款需开具结算款全额发票）；剩余 5%在结算完成满 1 年后一次性无息付清。

3.2 劳务款支付方式：票据、网银或其他等价实物 （票据、网银具体比例甲乙双方协商决定，抵房占比不得低于 5%）。

3.3 款项支付流程：每次付款乙方须提供等额的符合甲方财务要求的增值税专用发票，

甲方见票付款。 乙方按合同约定向甲方项目部申报进度款支付申请，并开具与甲方审核金额一致的税率为   %的增值税专用发票，（如遇到国家政策调整增值税税率，按政策调整增值

税税率执行），同步提供盖公章的在工程所在地完税证明（税收缴款书）复印件，在全额发票开具结束前，需每月向甲方提供盖公章的月度个人所得税扣缴申报资料，若无月度个人所得税扣缴申报资料，则需提供当期开票金额 80%左右的盖公章的农名工工资表和考勤表。开票前请与甲方财务联系，确保所出具发票符合甲方要求。项目经理签字确认后再向公司工程部申请，待公司审批后方可付款。凡未按流程申请的，甲方有权拒绝付款。

3.4 按照相关规定，若本项目农民工工资实行建筑总承包方代发制度，农民工工资要通过总包单位农民工工资专用账户发放到每位工人，工人工资发放总金额为合同价的30%～60%。	（具体视实际情况而定）。分包的现场施工人员需签订劳动合同并全员考勤，乙方应指定专人担任劳资专管员，负责农民工考勤及编制民工工资表，“民工工时考勤记录”应经民工本人签字，“民工工资表”由制表人及单位负责人签字。代发农民工工资前，将“民工工时考勤记录” 、“民工工资表”交到甲方。

3.5  甲方对乙方的付款，以甲方收到建设单位（总包）支付的相应款项为前提条件。因建设单位（总包）未支付相应款项而导致甲方顺延向乙方付款的，乙方应保证仍有连续施工3 个月的能力。

3.6 若甲方未收到建设单位（总包）支付的工程进度款或工程结算价款，甲方无需向乙方支付相应款项，不承担违约责任。

3.7 如建设单位（总包）破产导致甲方无法对乙方付款的，乙方同意甲方将其对建设单位（总包）的本合同剩余部分债权转移至乙方，乙方确保足额支付农名工工资。

### 第 4 条、甲乙双方现场代表及职责

4.1甲方委派     担任驻工地履行本合同的现场管理代表，负责本项目施工组织协调、工程质量、安全、进度的管理、检查，发起劳务款支付等事务。

4.2 乙方委派     ，身份证号：              ，联系电话：           ，作为授权委托人，驻现场管理乙方派出劳务人员、组织施工、对乙方的安全、质量、进度负责，负责计量申报、劳务款申请及进行劳务结算，在此过程中代表乙方签署一切文件并处理与之有关的一切事务。

4.3甲方委派      专门负责现场合格工程量、签证的确认及本工程劳务款结算初步审核确认等事宜，其他甲方任何人的审核确认均视为无效。

第 5 条、劳务作业目标

5.1质量目标：满足甲方和业主（总包）签订合同对工程质量的约定。质量等级及要求：到一次性验收合格标准，合格率100%。如达不到，则按甲方和业主（总包）签订的合同执行，同时乙方需按合同总价的5%向甲方支付违约金并承担由此产生的所有费用。

补充目标：按甲方和业主（总包）签订的施工合同执行。

5.2安全文明绿色施工目标：不发生重大伤残事故，因乙方原因造成的事故有乙方承担相关责任和义务。具体按附件3《安全文明施工协议书》执行。

补充目标：按甲方和业主（总包）签订的施工合同执行。

#### 5.3进度目标：必须满足甲方及业主（总包）要求。

补充目标：按甲方和业主（总包）签订的施工合同执行。

#### 5.4环境保护与水土保持目标：必须满足甲方及业主（总包）要求。

补充目标：按甲方和业主（总包）签订的施工合同执行。

### 第 6 条、附则

6.1甲乙双方在本合同上签字并盖章后合同生效，合同用印时，合同文本必须加盖甲乙双方印章的骑缝章。

6.2甲乙双方履行完合同全部义务后，合同终止。

6.3合同履行中出现未约定事项的，按照国家现行法律法规执行。

6.4合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

### 第 7 条、投诉渠道

为维护公平、公正的商业环境，保护双方合法权益，凡在施工过程中出现“吃、拿、卡、要 ”现象，存在质量问题、安全隐患敬及民工权益受到侵害时，请及时向公司监察部门予以举报：

举报电话：025-68225695

以下无正文

|  | 甲方（合同专用章 ） | 乙方（合同专用章或公章） |
| --- | --- | --- |
| 单 位 名 称： |  |  |
| 地 址： |  |  |
| 法定代表人： |  |  |
| 签 约 代 表： |  |  |
| 联 系 电 话： |  |  |
| 纳 税 人 身份： |  |  |
| 营业执照编号： |  |  |
| 纳税人识别号： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 银 行 账 号： |  |  |
| 联 行 号： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |